Harun

NALBANT

180601045

YAZILIM YAŞAM DÖNGÜ MODELLERİ

Büyük yazılım projelerini yürütürken izlememiz gereken sıradan basit adımlar vardır. Fakat yazılım insanlar tarafından yazıldığı için hataların olması çok muhtemel ve hatalarla karşılaştığımız zaman izlememiz gereken bazı özel adımlara ihtiyacımız var. Aynı zamanda yazılımlar bazı yazılımdan anlamayan insanların istekleri doğrultusunda yazıldığın dolayı istekleri değişebilmektedir. Geçmişte üretilmek istenen büyük yazılım projeleri bunun gibi etmenlerden dolayı ya öngörülen maliyetin çok üstünde bir masraf ile tamamlanabilmiş yada diğer sebeplerden ötürü yarım bırakılmıştır. Bazı örnekleri şu şekildedir;

Comanche Helikopteri:10 yılda maliyeti 10 kat arttı, (34.4 milyon $). Gereksinimleri %74 azaltıldı.

Hava trafik kontrol (FAA modernizasyon): 5.6 milyar $ maliyet aşımı yapmıştır. 8 yıl gecikmiştir. 4 sistemden 2 tanesi iptal edildi, üçüncü sistemin gereksinimlerinin %52’si karşılandı.

Denver havaalanı otomatik bagaj sistemi: Açılış 2 yıl gecikti ve 27 milyon $ maliyet aşımı yaptı. 360 milyon $ gecikme maliyetine sahiptir.

Bu örneklerden de yola çıkarak yazılım süreçlerinin oldukça önemli olduğunu anlıyoruz. Bu gibi sebeplerden dolayı, projenin sağlıklı yürütülmesi için izlememiz gereken bazı kurallara ihtiyaç duyarız. Bu kuralların bütünü yazılım yaşam döngü modellerini oluşturur. Yazılım yaşam döngü modeli yazılım geliştirir iken izlenecek yöntemlerdir. Bu modeller işleve, kullanılacak yazılım projesine  göre çeşitlilik gösterir. Burada ana amaç projeyi yönetirken izlenen modele güvenerek adımları yönergeleri izlemektir. Böylece ne yapacağımızın kuralları çok açık ve net belli olmuş olur. Böylece sıkıntısız bir şekilde proje yönetilir. Bir sıkıntı çıktığı zaman zaten yönergeyi izlediğimiz zaman hataları bu şekilde talimatlara uyarak çözmüş oluruz.

Ayrıca yazılım yaşam döngü modeli yazılım tamamlanıp teslim edildikten sonraki süreçleri de kapsamaktadır(güncelleme, bakım,  emeklilik..). Ve doğrusal bir süreç değildir.

Yazılım projelerinde izlenmesi gereken temel adımlar şu şekildedir;

Gereksinim: müşteri ile görüşülerek, isteklerin gereksinimlerin belirlendiği ve fizibilite çalışmasının yapıldığı aşamadır.

Analiz: belirlenen sistem gereksinimleri ayrıntılı olarak incelenir ve temel sorunlar belirlenir. Şartname dokümanı yazılır.

Tasarım: oluşturulacak yazılım sisteminin temel yapısı oluşturulur. İki türlüdür.

Üst Seviye ve Mimari Tasarım (Architectural Design); kaba taslak planlar modüllerin yapıldığı aşamadır.

Ayrıntılı Tasarım  (Detailed Design); veri tabanı tasarımı yapılır. Kullanılacak algoritmalar ayarlanır.

Gerçekleştirme: belirlenen projenin kodlandığı aşamadır.

Testler edilir. Aşamalrı;

Unit testing: Her bir modül ayrı olarak test edilir.

İntegration testing: Yazılım bütün olarak kullanılacağından dolayı bütün modüller birleştirilir ve sorun çıkıp çıkmaması kontrol edilir.

Acceptance testing: gerçek veri kullanarak test edilir. Kabul testi müşteri tarafından gerçekleştirilir.

Bakım: hataların giderilir ve yeni gereksinimler eklenir.

Emeklilik safhası: yazılımın kullanımı durdurulur.

Yaşam döngü modelleri ise şu şekildedir;

Gelişigüzel Model

Model olarak sayılmamaktadır. Modelin dışında izlenen bir yoldur. Genellikle tek bir kişi tarafından yapılan çalışmalarda kullanılır. Bakım yapılabilirliği ve izlenirliği oldukça zordur.

Barok Modeli

Temel adımların doğrusal şekilde izlenmesinden oluşur. Aşamalar arası geri dönme sistemi yoktur. Günümüzde kullanılmamaktadır.

Çağlayan Yaşam-Döngü Modeli  (Waterfall Life-Cycle Model)

Geleneksel yazılım geliştirme modeli olarak tanınmaktadır. Yazılım süreci aşamaların en az bir kez tekrarlanması ile gerçekleşir. Uygulanması oldukça basittir. Öğrenmesi kolay bir modeldir. Gereksinimleri iyi tespit edilmiş projeler için oldukça uygundur. Dokümantasyon aşaması üretim başından sonuna kadar birlikte yürütülür. Barok modelinden farklı olarak geri dönüşlerin nasıl yapılacağı tanımlanmıştır. Bu model değişimlere pek yatkın olmayan bir model türüdür. Bu sebepten ötürü büyük yazılım projeleri için kullanmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü bu tarz projelerde sürekli farklı ihtiyaçlar ortaya çıkar ve fikirler üretilir. Günümüzde kullanım oranı gitgide azalmaktadır.

Çağlayan yazılım yaşam döngü modeli barok modeli arasında geri dönüşün olması ve dokümantasyonun üretilmesi gibi farklılıklar bulunmaktadır.

V Süreç Modeli

Şelale modelinin geliştirilmiş hali gibidir. İş tanımın açık ve net olduğu projelerde kullanılmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzeri “V” şeklindedir. Sağ taraf sınama kısmıdır. Sol taraf ise üretimdir. Üç modelin birleşmesinden oluşmaktadır.

Kullanıcı modeli; kullanıcının istekleri ile birlikte proje tanımlamaları kullanılarak tamamlanır.

Mimari model; projenin tasarımı yapılır ve ardından denenir.

Gerçekleştirim modeli; kodlama ve denenmesi aşamasıdır.

Helezonik (Spiral) Model

4 temel kategoriden oluşur. Bunlar planlama, risk analizi, üretim ve kullanıcı değerlendirmesidir. Helezonik olarak dönerek aşamalar izlenir. Şelale modelinde önemsenmeyen risk faktörüne dikkat edilir. Günümüzdeki yeni nesil modellere oldukça yakın bir model türüdür.

Erkenden oluşturulan prototipler sayesinde kullanıcılar erkenden deneyimle fırsatı yakalar. Riske oldukça duyarlı olmasından kaynaklı olarak oluşabilecek kötü senaryoların önüne geçer. Hataları erken giderme konusunda başarılıdır. Küçük ve riski az olan projeler için kullanılması maliyet açısından pahalı olur. Bunun sebebi ise çıkarılan protetipler ve yapılan dokümantasyonlardır.

Artımsal Geliştirme Süreç Modeli

Artımlı Geliştirme Modelinde proje küçük parçalara bölünür ve kullanıcının seçtiği önceliklere göre bu parçalar sıralanır. Sıralanan bu parçalar aşamalı olarak bittiğinde sırasıyla birer ara ürün geliştirilmiş olur ve bu ara ürünler de kullanıcı tarafından kullanılarak test edilir. Ara ürünler her seferinde bir öncekinin üstüne bir şeyler ekleyerek çıkartılır. Yani bu modelde bir taraftan üretim kısmı sürerken diğer tarafta ise deneyim  kısmı devam eder. Artımlı geliştirme modeli uzun sürecek ve ürünün eksik işlevsellikle çalışabileceği türdeki yazılım projeleri için oldukça uygundur. Bu model ile sistemin başarısız olma olasılığı düşürülür, ara ürünler yazılımın geliştirilmesinde önemli rol alırlar. Dezavantajı ürünün bitip diğeri başlayana kadar herhangi bir değişiklik yapılamaz, parçaları oluşturmak için de bu sistemin detaylı bir şekilde tanımlanması gerekir.

Kodla ve Düzelt Yaşam-Döngü Modeli

Yazılım geliştirmek için en basit süreçtir. Bu sebeple küçük firmalar ve tecrübesiz firmalar kullanmaktadır. Fakat daha sonradan istenen değiştirmeleri düşünürsek ve şartname ve tasarım dokümanları olmadığından dolayı bakımınınıda hesaba katınca oldukça masraflıdır. Emeklilik safhası vardır.

Çevik Yazılım Geliştirme

Yazılım sektöründe, yazılım sürümlerinin zamanında ortaya çıkarılamaması, değişiklik isteklerine çabuk cevap verilememesi, yazılım hatalarının geç fark edilmesi ve zaman içerisinde gelen isteklere göre sistemin kendi yapısını geliştirememesi gibi çeşitli sorunlar oluşmuştur. Bu sorunların aşılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, 1990’lı yılların sonlarına doğru “çevik (agile)” olarak adlandırılan yeni metotlar geliştirilmiştir.

Çevik yazılım geliştirme metotları, piyasaya çok çabuk ürün çıkarabilme, değişen isteklere hızla yanıt verme ve en kısa sürede bir yazılım ürününü müşteri hizmetine sunma şeklinde amaçlara sahiptir. Çevik yazılım geliştirme metotları, yüksek verimli, esnek, hata oranı düşük, hızlı ve ucuz çözümler sağlayarak piyasanın isteklerine cevap vermeyi hedeflemiştir. Bu yöntemde projenin ölçeği ne olursa olsun, proje küçük yinelemelere ayrılır ve her yineleme başlı başına bir proje gibi ele alınarak geliştirilir. Her bir yenileme 2-4 hafta olarak planlanır. Oldukça hızlı model olmasının sebebi proje ekibinde çalışan tüm ekip üyelerinin sürekli iletişim halinde olmasından kaynaklanmaktadır. Küçük parçalı olması geriye dönük hataların düzeltilmesine kolaylık sağlar. Genel olarak çevik metotlar, verimliliği yüksek, esnek, hata oranı düşük, hızlı ve ucuz çözümler sağlamaktadır.

2001 yılında Kent Beck ve 16 arkadaşı tarafından oluşturulan çevik manifestosu;

- Süreçler ve Araçlar yerine Bireyler ve Etkileşimler,

- Kapsamlı Belgeler yerine Çalışan Yazılım,

- Sözleşme Görüşmeleri yerine Müşteri İlişkileri,

- Plan İzleme yerine Değişikliğe Açıklığın,

daha önemli ve önceliğinin yüksek olduğunu belirtir.

Avantajları ise şu şekildedir;

Yazılım projelerinin başarısı ciddi oranda artış gösterebilir.

Yazılım ekibinin motivasyonu sürekli yüksek olur.

Kısa sürede müşteri memnuniyeti sağlanır.

Üretkenlik ve verim artar.

Yazılım kalitesi üst seviyeler çıkar.

Maliyetler oldukça düşer.

SCRUM

Rugby sporunda kullanılan bir hücum taktiğinin adıdır. Bunu yazılım sürecinde de kullanmaktayız. Büyük projeleri küçük parçalara bölerek her birine “sprint” adını verir. Projeyi böler ve her bir sprinti tek tek geliştirir. SCRUM’da ekip içi iletişim çok önemlidir bu sebepten her gün toplantılar yaparlar. Scrum’ da 3 önemli kavram vardır;

Roller; ilk olarak bir ürün Sahibi (Product Owner) vardır. Bu kişi illa müşterinin kendisi olma zorunluluğu yoktur. Bir müşteri temsilcisi veya Scrum ekibinin bir parçası da olabilir. Önemli olan bu kişinin müşteriyle iletişim içinde olması, müşterinin ne istediğini iyi bilmesidir. Bu kişi ekiple birlikte projede bizzat yer alır.

Scrum Yöneticisi’ nin (Scrum Master); görevi sade takıma emirler verip yönlendirmek değildir. Scrum master, takıma yardımcı olur, bir problem olduğunda onu çözer, takımlar ve ürün sahibiyle olan iletişime yardımcı olur, takımın ve organizasyonun Scrum’a adapte olmasını sağlar.

Scrum Takımı (Scrum Team); birbirleriyle iletişim halinde olan ve programlama işini yapan topluluktur. Kendi içlerinde farklı görevleri olur, ama hedefleri ortaktır. Genellikle 5 -10 kişiden oluşur.

Aynı zamanda bu modeller yazılımın dışında da kullanılmaktadır. Örnek olarak hugo boss adlı takım elbise ve tekstil şirketinin Türkiye genel müdürü değiştiği zaman, gelen yeni müdür bay Hensch’in ilk yaptığı faaliyetlerden birisi scrum modelini çalışanlarına öğretmek olmuş. Bu iş yürütme modeli ile daha hızlı ve çevik bir şekilde çalışmalar yürütülmektedir ve öncelikler buna göre belirlenerek verim artışı sağlanmıştır.

Yararlanılan Kaynaklar…

Deniz kılıç (2020), “BİL 102 - 2.Hafta - Yazılım Yaşam-Döngü Modelleri ders sunumu” BAKIRÇAY Üniversitesi

https://www.codex.com.tr/yazilim-gelistirme-modelleri

https://fikirjeneratoru.com/yazilim-proje-yonetimi-yontemleri/